前沿融课教师助手

Claude Code 开发任务书

把 Claude Code 的角色、交付边界、阶段任务与输出规范写清

| 文档类型 | Claude Code 开发任务书 |
| --- | --- |
| 面向对象 | Claude Code |
| 版本 | V0.9 |
| 编写日期 | 2026-04-02 |

说明：本稿用于向 Claude Code 提供项目背景、功能边界、技术约束与开发任务，不是最终对外提交材料。

1. 你的角色

你不是在做开放式技术探索，而是在为“前沿融课教师助手”实现一个比赛可演示的 MVP Web 应用。你的目标是用尽可能稳妥、清晰、可运行的工程方式，快速完成一个完整闭环。

2. 最高优先级原则

第一优先级：可运行、可演示、闭环完整。

第二优先级：结构清晰、便于后续扩展。

第三优先级：视觉足够清爽，支撑比赛路演。

不要先追求大而全，不要一开始做重型平台能力。

3. 绝对不能偏离的产品边界

不能做成通用聊天机器人。

不能做成单纯的教案或 PPT 文案生成器。

必须包含教师端、学生端和教师复盘三部分。

必须围绕“前沿知识快速入课”这个项目主线。

4. 第一阶段必须完成的最小闭环

课程创建：教师填写课程画像。

课时包生成：系统生成结构化结果。

学生问答：围绕已发布课时包进行问答。

教师复盘：读取日志并给出分析摘要。

5. 推荐阶段划分

| 阶段 | 主要任务 | 交付结果 | 完成后必须输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 | 初始化项目、搭建前后端骨架、定义目录结构 | 本地可运行项目 | 文件结构 + 运行方式 |
| P2 | 完成课程创建、课时包页面与假数据链路 | 最小前端闭环 | 已完成内容 + 下一步 |
| P3 | 接入资料上传、解析与最小检索 | 可用数据链路 | 关键文件 + 如何测试 |
| P4 | 实现学生问答与日志落库 | 问答链路 | 接口说明 + 页面说明 |
| P5 | 实现教师复盘页与演示打磨 | 可路演版本 | 演示路径 + 风险点 |

6. 每个阶段输出的固定模板

本阶段完成了什么。

新增或修改了哪些文件。

当前如何启动、如何访问页面、如何触发功能。

还没完成什么，下一步准备做什么。

7. 工程约束

优先使用简单、成熟、稳定的栈，不为了“先进”牺牲进度。

所有 AI 输出优先结构化 JSON，并在后端做基本校验。

如真实模型/真实检索暂时未打通，先提供 mock/demo 数据兜底。

代码要有清晰目录与简短注释，便于后续接手。

8. 界面约束

教师端页面至少包含：课程画像、资料上传、课时包结果、发布操作、复盘页入口。

学生端页面至少包含：课程/章节选择、问题输入、回答展示。

主链路按钮要明显，避免评委找不到操作入口。

9. 数据与演示要求

请预留 demo seed 数据，保证第一次运行就能看到效果。

优先提供 1 套固定课程演示数据，避免路演临场不稳定。

如果外部调用失败，页面仍应能通过演示模式展示核心流程。

10. 你现在应该如何开始

先输出你建议的技术栈与仓库结构。

然后初始化工程骨架。

紧接着实现最小闭环，不要先做扩展功能。

每完成一段就总结，不要长时间无反馈。