前沿融课教师助手

交付清单与使用说明

供项目负责人统一转交 Claude Code 的材料目录与阅读顺序

| 文档类型 | 交付清单与使用说明 |
| --- | --- |
| 面向对象 | 项目负责人 / Claude Code |
| 版本 | V0.9 |
| 编写日期 | 2026-04-02 |

说明：本稿用于向 Claude Code 提供项目背景、功能边界、技术约束与开发任务，不是最终对外提交材料。

1. 本次交付包含的文件

本批文件的目标不是替代后续沟通，而是为 Claude Code 提供足够充分、结构化且彼此独立的背景材料，使其能够在不反复追问的前提下直接进入 MVP 开发。

| 序号 | 文件名 | 主要用途 | 建议优先级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 项目背景与赛事约束说明.docx | 说明赛题、时间节点、评审维度、合规边界与当前项目定位。 | 最高 |
| 02 | 产品功能说明书_面向用户.docx | 定义教师端、学生端与演示端的功能、流程与交互边界。 | 最高 |
| 03 | 技术方案说明书_面向开发.docx | 给出架构、模块、数据模型、RAG、API、测试与交付建议。 | 最高 |
| 04 | ClaudeCode_开发任务书.docx | 把 Claude Code 的角色、阶段任务、交付节奏与工程约束写清。 | 高 |
| 05 | ClaudeCode_启动Prompt.txt | 可直接粘贴给 Claude Code 的启动指令。 | 最高 |

2. 建议 Claude Code 的阅读顺序

先读《项目背景与赛事约束说明》，理解赛道定位、比赛时间节点、公开测试要求、发布要求与风险点。

再读《产品功能说明书》，明确教师端、学生端、分析端分别要做什么，不要误做成通用聊天机器人。

随后读《技术方案说明书》，据此搭建前后端骨架、AI 流程、数据模型与 API。

然后读《ClaudeCode_开发任务书》，按照阶段划分执行，不要跳过 MVP 闭环。

最后使用《ClaudeCode_启动Prompt.txt》直接开始首轮开发。

3. 使用方式建议

把你原始提供的 3 份文件与本批 5 份文件一起发给 Claude Code。

优先要求其先做最小闭环：课程创建 -> 课时包生成 -> 学生问答 -> 教师复盘。

要求其每个阶段都给出：已完成内容、修改文件、运行方式、下一阶段计划。

允许其先用 mock 数据跑通链路，但代码结构必须便于后续接入真实模型与校内平台。

4. 当前需要你额外盯住的事项

教师赛道报名资格：赛事说明写明教师教学赛道仅限教师报名，当前队伍材料中为学生团队，建议尽快补齐教师负责人/指导教师并确认赛道资格。

校内发布路径：如果最终要走校内智能体平台上架，需提前确认团队空间、责任人、审核流程与可公开展示的数据范围。

演示数据：建议尽快准备 1 门课程、1 个章节、1 个前沿主题、若干课程资料与若干学生提问，作为 MVP 固定演示数据。

5. 编写依据

赛事说明.txt

哈工大智能体平台校内建设者标准操作过程参考 v2.docx

教师赛道-前沿融课教师助手.xlsx