前沿融课教师助手

项目背景与赛事约束说明

围绕赛题要求、项目定位、边界条件与待确认事项的背景说明

| 文档类型 | 项目背景与赛事约束说明 |
| --- | --- |
| 面向对象 | 项目负责人 / 产品负责人 / Claude Code |
| 版本 | V0.9 |
| 编写日期 | 2026-04-02 |

说明：本稿用于向 Claude Code 提供项目背景、功能边界、技术约束与开发任务，不是最终对外提交材料。

1. 项目概况

前沿融课智创团队，智能体名称为“前沿融课教师助手”，定位为服务高校教师教学创新的轻量化智能助手，核心价值是前沿知识快速入课、课时包生成、学生课后问答与教师复盘闭环。

项目信息摘录

| 队伍名称 | 前沿融课智创团队 |
| --- | --- |
| 智能体名称 | 前沿融课教师助手 |
| 报名赛道 | 教师赛道 |
| 一句话定位 | 帮助高校教师把前沿研究、行业案例与新技术快速融入具体课程与具体课时，并形成课后优化闭环。 |

2. 赛方要求中与开发最相关的内容

教师教学赛道的定位是：面向教师的教学全流程与专业发展需求，聚焦课程设计、课堂实施、教学评估及教师成长等核心环节。

参赛作品不是单纯概念方案，而是需要设计、构建并发布一款 AI 创新应用。

中期版本要求在 2026-04-15 前提交可运行版本，需实现核心功能并支持公开测试。

最终作品要求在 2026-05-15 前完成提交，赛事期间应保持作品为上架发布状态，不得删除或变更。

评审将综合考虑实用性、准确性、响应速度、交互体验、创新性，以及专家对创新性、完成度、实用性、技术合理性和现场表现的评分。

3. 这意味着产品必须满足的硬约束

| 约束项 | 含义 | 对开发的直接影响 |
| --- | --- | --- |
| 必须可运行 | 不能只给 PPT 或原型图。 | 优先做可演示 MVP，先跑通主链路。 |
| 必须支持公开测试 | 中期版本要被他人实际访问与体验。 | 前后端页面、基础数据和兜底逻辑都要可用。 |
| 必须贴合教师场景 | 要解决备课、授课、课后或成长中的真实问题。 | 不能做成泛用聊天机器人。 |
| 必须可发布 | 若走校内平台，要考虑团队空间、审核与责任人。 | 技术方案需预留接入或迁移空间。 |
| 必须合规 | 材料、提示词、用户数据都受校内规定与法律约束。 | 演示数据与知识库来源要清晰可控。 |

4. 为什么当前项目方向是合理的

教师在前沿内容入课时确实存在筛选难、融入难、课件重构慢、课后问题难沉淀的问题。

“前沿融课教师助手”不是泛化内容生成，而是把前沿内容映射到具体课程、具体章节、具体课时。

项目同时覆盖课前生成、课后问答与教师复盘，能够回应教师赛道强调的“全流程支持”。

5. 项目边界：第一版要做什么，不做什么

5.1 第一版必须做

教师创建课程画像。

上传课程资料与前沿资料。

生成结构化课时包。

教师发布学生端问答范围。

学生围绕当前课时包提问。

教师查看学生高频问题与教学建议。

5.2 第一版不做

不做全校级教学平台。

不做复杂权限与组织治理系统。

不做完整 LMS 与教务系统深度集成。

不做大而全的作业批改与评价平台。

不做复杂多智能体自治系统。

6. 平台与合规侧的额外约束

若在哈工大智能体平台公开发布，应用应在团队空间建设；个人空间智能体仅适合个人测试，不允许发布。

知识库内容不得包含国家秘密、工作秘密、商业秘密、个人敏感信息及未授权受版权保护内容。

提示词、人工编辑内容与输出都需要避免违法、不良、歧视性、误导性表达。

建设者需要有明确责任人，负责日常运维、内容审核、风险监控与应急响应。

7. 当前待确认风险

报名资格风险：赛事说明写有“教师教学赛道（仅限教师报名）”，而当前队伍信息表中为学生成员，建议尽快确认是否已配置教师负责人或是否需要调整赛道。

数据公开性风险：演示用课程资料、论文、案例、学生问答示例应确保可公开展示和可共享。

平台接入风险：如果比赛后期要求校内正式上架，需提前预留接入校内平台的实现路径。

8. 建议的比赛成功标准

评委在数分钟内就能看懂输入、输出与应用价值。

教师能看到课时包结果确实可编辑、可使用、可复用。

学生端问答不会明显跑偏到课程边界外。

复盘页能真实体现教学优化价值，而不只是问答记录列表。

9. 编写依据

赛事说明.txt：用于提炼赛道定位、赛程、提交物、评审维度与参赛要求。

哈工大智能体平台校内建设者标准操作过程参考 v2.docx：用于提炼团队空间、平台四件套、知识库与合规约束。

教师赛道-前沿融课教师助手.xlsx：用于提炼当前项目简述、队伍信息与报名赛道。